TOUPAC

Transport Management System — SaaS Multi-tenant

Dossier technique — Stack, architecture & déploiement

Version 1.0 — Août 2026

Cible : Afrique de l'Ouest

Cloud souverain

# Sommaire

Sommaire	1

1. Résumé exécutif	1

2. Stack technique retenue	1

2.1 Vue d'ensemble	1

2.2 Licences — aucun risque AGPL	1

3. Architecture applicative	1

3.1 Monolithe modulaire + microservices ciblés	1

3.2 Modules Django	1

3.3 Module Workflow — machine à états configurable	1

3.4 Protocole offline-first (validé)	1

3.5 API publique	1

4. Applications mobiles	1

5. Base de données	1

5.1 Principes de conception	1

5.2 Répartition des 46 tables	1

6. Architecture de déploiement	1

6.1 Phase 1 — Docker Compose (V1, mois 1-18)	1

6.2 Phase 2 — Kubernetes (V2, au-delà de 18 mois)	1

6.3 Architecture Kubernetes cible	1

6.4 Cloud souverain sénégalais	1

7. Intégration et déploiement continus	1

8. Sécurité	1

9. Monitoring et observabilité	1

10. Planning de réalisation	1

10.1 Roadmap par sprint (2 semaines chacun)	1

10.2 Dépendances externes critiques	1

10.3 Hors scope V1 (backlog V1.5 / V2)	1

# 1. Résumé exécutif

TOUPAC est une plateforme SaaS de gestion du transport (TMS) destinée aux entreprises de transport, de livraison et de logistique en Afrique de l'Ouest. Elle couvre l'intégralité de la chaîne opérationnelle : gestion multi-compagnies (multi-tenant), flotte de véhicules, chauffeurs, réservation de voyages passagers, envoi de colis, dispatching intelligent, tracking GPS temps réel, optimisation de tournées, preuve de livraison (POD), facturation avec paiement mobile money, et reporting.

L'architecture retenue est un développement sur-mesure (après évaluation et abandon de Fleetbase pour raisons de licence AGPL et de complexité excessive). Deux sprints de travail préliminaire ont produit un domain knowledge réutilisable : 19 endpoints API documentés, un protocole de synchronisation offline complet, et un schéma de base de données validé pour le module voyage.

Objectif V1 : plateforme opérationnelle en 16 semaines (7 sprints de 2 semaines), avec go-live prévu mi-décembre 2026.

# 2. Stack technique retenue

## 2.1 Vue d'ensemble

Chaque choix technologique a été évalué selon quatre critères : performance pour le use case TMS, coût (budget startup), recrutabilité en Afrique de l'Ouest (Dakar, Abidjan, Bamako), et conformité aux contraintes (cloud souverain, pas d'AGPL, offline-first mobile).

| Composant | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (framework) | Django + Django REST Framework | 5.x | GeoDjango (PostGIS natif), Django Admin, Python = langage le plus enseigné en AO |
| Langage backend | Python | 3.12+ | Écosystème riche, recrutabilité excellente en AO |
| Base de données | PostgreSQL + PostGIS | 16 + 3.4 | Standard géospatial mondial, schémas multi-tenant, JSONB |
| Cache & broker | Redis | 7 | Cache + sessions + broker Celery + pub/sub — 1 service pour 4 fonctions |
| Jobs asynchrones | Celery + Celery Beat | 5 | Retry avec backoff (critique mobile money), standard Django |
| WebSocket (UI) | Django Channels | 4.x | Notifications dispatcher temps réel, natif Django ASGI |
| Tracking GPS | Traccar | 6 | Serveur spécialisé, 200+ protocoles GPS, Apache 2.0 |
| Optimisation tournées | VROOM | 1.14 | Solver VRP open source, BSD-2 |
| Routing / itinéraires | OSRM | 5.27 | Données OpenStreetMap Afrique de l'Ouest, BSD-2 |
| Auth API mobile | JWT (simplejwt) | — | Access 30min + refresh 30j + denylist — protocole validé |
| RBAC | django-guardian | — | Permissions objet-level (dispatcher ne voit que son agence) |
| Admin / back-office | Django Admin + django-unfold | — | Back-office complet en quelques jours, habillage moderne Tailwind |
| Mobile (3 apps) | React Native | 0.75+ | iOS + Android, monorepo, offline-first |
| Stockage offline mobile | WatermelonDB (SQLite) | — | Sync offline avec protocole batch + idempotence validé |
| Paiement mobile money | CinetPay ou PayDunya | — | Agrégateur multi-pays UEMOA+CEDEAO (Wave, OM, MTN MoMo, Free) |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Pipeline test → build → deploy automatisée |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose | — | 9 services, passage Kubernetes quand le trafic le justifie |

## 2.2 Licences — aucun risque AGPL

Toutes les technologies retenues sont sous licences permissives (MIT, BSD, Apache 2.0) ou propriétaires. Aucun composant AGPL n'est présent dans la stack, éliminant toute obligation de publication du code source.

| Composant | Licence | Risque |
| --- | --- | --- |
| Django / DRF / Celery / Channels | BSD-3 | Aucun |
| PostgreSQL / PostGIS | PostgreSQL License (MIT-like) | Aucun |
| Redis | SSPL (serveur) / BSD (client) | Aucun — utilisation interne uniquement |
| Traccar | Apache 2.0 | Aucun |
| VROOM | BSD-2 | Aucun |
| OSRM | BSD-2 | Aucun |
| React Native | MIT | Aucun |
| django-unfold | MIT | Aucun |
| Code TOUPAC | Propriétaire | Code source reste propriété de l'entreprise |

# 3. Architecture applicative

## 3.1 Monolithe modulaire + microservices ciblés

L'application TOUPAC suit une architecture hybride : un monolithe modulaire Django (un seul code base, organisé en modules indépendants) complété par trois microservices externes spécialisés. Cette approche combine la simplicité d'opération d'un monolithe avec la puissance de briques open source dédiées.

Pourquoi pas du full microservices : pour une équipe de 2-3 développeurs décomposer l'application en 15 services séparés serait un surcoût opérationnel disproportionné. Les seuls microservices sont les briques qui apportent chacune des mois de travail économisés (tracker GPS, solver VRP, moteur de routing).

## 3.2 Modules Django

L'application est organisée en 9 modules Python, chacun avec ses propres modèles, API, vues admin et tâches asynchrones :

| Module | Responsabilité | Tables DB |
| --- | --- | --- |
| core | Base technique : middleware multi-tenant, modèle de base, permissions | — |
| iam | Gestion des tenants, utilisateurs, rôles, clés API, audit trail | 5 |
| fleet | Véhicules, chauffeurs, types de véhicules, documents (assurances, visites tech.) | 6 |
| geo | Lieux (PostGIS), zones de service, géofences — cartes dans l'admin | 2 |
| workflow | Machine à états configurable par type d'entité et par compagnie | 4 |
| voyage | Routes, horaires, voyages, réservations, passagers, contrôle embarquement, QR billets, offline sync | 14 |
| colis | Commandes, colis, tâches de livraison, preuve de livraison, dispatch VROOM | 4 |
| billing | Grilles tarifaires, factures, paiements mobile money (Wave, OM, MTN) | 5 |
| tracking | Positions GPS (Traccar), géofences, liens de suivi publics | 4 |
| notifications | Templates SMS/WhatsApp/Push, envoi asynchrone via Celery | 2 |

Total : 46 tables dont 10 portées directement du travail préliminaire (protocole offline, contrôle embarquement, gestion passagers).

## 3.3 Module Workflow — machine à états configurable

Le module Workflow est le cœur de la flexibilité multi-tenant de TOUPAC. Il remplace le système rigide de Fleetbase (configuration monolithique en JSON) par un moteur de machine à états relationnel et configurable.

Principe : chaque type d'entité (voyage, commande colis, tâche de livraison) a un workflow défini en base de données — pas dans le code. Chaque compagnie cliente peut personnaliser les états, les transitions, les notifications automatiques et les conditions de passage d'un état à l'autre.

Exemple — le workflow d'un voyage passagers comprend 8 états (Programmé → Préparation → Embarquement → En route → À l'escale → Arrivée → Terminé, avec Annulé accessible à tout moment). L'affichage reste linéaire pour la simplicité d'utilisation (barre de progression), mais les transitions réelles sont plus flexibles (un voyage peut osciller entre En route et À l'escale pour les trajets multi-escales).

## 3.4 Protocole offline-first (validé)

Les zones sans couverture réseau en Afrique de l'Ouest imposent un fonctionnement offline complet pour les applications mobiles. Le protocole suivant a été conçu, implémenté et validé lors des sprints préliminaires :

| Mécanisme | Description |
| --- | --- |
| File d'événements locale | L'app mobile stocke chaque action (scan billet, encaissement, incident) dans une base SQLite locale avec un identifiant unique client (UUID v4) |
| Synchronisation par batch | Quand le réseau revient, l'app envoie tous les événements en un seul appel API (POST /control-events/batch) |
| Idempotence | Chaque événement porte un client_uuid unique. Le serveur rejette les doublons sans effet de bord — la même requête peut être envoyée plusieurs fois sans risque |
| Auto-anomalies | Le serveur détecte automatiquement les incohérences (double scan d'un même billet, conflit de siège) et crée des anomalies traçables |
| Réconciliation | En fin de session, le serveur produit un résumé statistique (passagers embarqués, cash collecté, anomalies) pour rapprochement comptable |
| QR billet offline | Les billets sont signés en JWT RS256 — le contrôleur peut vérifier la validité d'un billet sans connexion internet, avec la clé publique embarquée dans l'app |

## 3.5 API publique

L'API REST est versionnée (v1) et documentée automatiquement via OpenAPI/Swagger. Elle sert trois familles de clients :

| Client | Authentification | Endpoints principaux |
| --- | --- | --- |
| Applications mobiles (contrôleur, chauffeur, client) | JWT (access 30min + refresh 30j) | Voyage, colis, tracking, paiement |
| Console d'administration web | Session Django | Admin complet via Django Admin + unfold |
| Intégrations tierces (ERP, e-commerce) | Clé API (bearer token) | API publique complète — le tenant génère ses clés |

# 4. Applications mobiles

TOUPAC comprend trois applications mobiles React Native, partageant un monorepo avec des composants et services communs (auth, sync offline, client API, UI kit) :

| Application | Utilisateurs | Fonctions clés |
| --- | --- | --- |
| App Contrôleur | Agents d'embarquement | Scan QR billets, manifeste passagers, gestion embarquement, encaissements, déclaration anomalies/incidents — 100% offline-first |
| App Chauffeur | Chauffeurs / livreurs | Réception missions, navigation GPS, statuts de livraison, capture preuve de livraison (photo, signature, OTP) |
| App Client | Passagers / expéditeurs | Réservation de voyage, envoi de colis, paiement mobile money, suivi en temps réel |

Note V1 : l'app Contrôleur est la priorité absolue (en cours de développement parallèle). L'app Chauffeur en V1 sera une version allégée (PWA ou Traccar pour le tracking + API basique). L'app Client complète est planifiée pour la V1.5.

# 5. Base de données

## 5.1 Principes de conception

| Principe | Implémentation |
| --- | --- |
| Multi-tenant par colonne | Chaque table métier porte un tenant_id. Un middleware Django filtre automatiquement toutes les requêtes. Isolation validée par test 8/8 |
| UUID v7 comme clé primaire | Ordonné par timestamp (pas de fragmentation d'index), compatible offline-first (générable côté mobile sans collision) |
| PostGIS pour tout le géospatial | Coordonnées GPS en geography(Point, 4326). Requêtes de proximité, géofencing, calculs de distance — en une ligne de code |
| Montants en entier (XOF) | Le franc CFA n'a pas de centimes. Stockage en INTEGER, pas en DECIMAL — zéro erreur d'arrondi |
| Suppression douce | Les entités réversibles (users, véhicules, passagers) ne sont jamais supprimées — un champ deleted_at permet la restauration |

## 5.2 Répartition des 46 tables

| Module | Nombre de tables | Tables clés |
| --- | --- | --- |
| IAM (identité) | 5 | tenants, users, api_credentials, audit_logs, user_devices |
| Flotte | 6 | vehicles, drivers, vehicle_types, vehicle_documents, fleets, fleet_vehicles |
| Géographie | 2 | places (PostGIS), zones (polygones) |
| Workflow | 4 | workflow_definitions, workflow_states, workflow_transitions, workflow_hooks |
| Voyage (passagers) | 14 | routes, schedules, trips, reservations, passengers, controllers, control_sessions, control_events, anomalies, incidents, cash_entries, seat_maps, luggage_policies, passenger_access_log |
| Colis (logistique) | 4 | orders, parcels, delivery_tasks, proofs_of_delivery |
| Facturation | 5 | price_lists, price_rules, invoices, invoice_lines, payments |
| Tracking GPS | 4 | positions, geofences, geofence_events, tracking_links |
| Notifications | 2 | notification_templates, notification_logs |

# 6. Architecture de déploiement

## 6.1 Phase 1 — Docker Compose (V1, mois 1-18)

Le déploiement initial utilise Docker Compose sur un serveur unique hébergé sur un cloud souverain sénégalais. Cette approche est adaptée au budget startup et à une équipe de 2-3 développeurs. L'application est décomposée en 9 services (conteneurs Docker) :

| Service | Image Docker | Rôle | RAM estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| caddy | caddy:2-alpine | Reverse proxy, TLS automatique (Let's Encrypt), fichiers statiques | 128 Mo |
| toupac-web | toupac/app (gunicorn + uvicorn) | API REST + Django Admin — 4 workers HTTP | 1 Go |
| toupac-worker | toupac/app (celery worker) | Jobs asynchrones : sync offline, notifications, factures, appels VROOM | 1 Go |
| toupac-beat | toupac/app (celery beat) | Planificateur de tâches périodiques (purge, rappels, rapports) | 256 Mo |
| toupac-ws | toupac/app (daphne) | WebSocket — notifications temps réel vers la console dispatcher | 512 Mo |
| postgres | postgis/postgis:16-3.4-alpine | Base de données principale + extension géospatiale PostGIS | 2 Go |
| redis | redis:7-alpine | Cache applicatif + sessions + broker Celery + pub/sub WebSocket + denylist JWT | 384 Mo |
| traccar | traccar/traccar:6-alpine | Serveur de tracking GPS — réception positions depuis les trackers/apps | 512 Mo |
| osrm | osrm-backend:v5.27.1 | Calcul d'itinéraires routiers — données OpenStreetMap Afrique de l'Ouest | 6 Go |
| vroom | vroom-docker:v1.14.0 | Optimisation de tournées de livraison (Vehicle Routing Problem) | 512 Mo |

Total estimé : ~12 Go RAM, ~6 vCPU, ~80 Go SSD. Serveur recommandé : VPS 8 vCPU / 16 Go RAM / 200 Go SSD NVMe. Le composant le plus gourmand est OSRM (données de routing pour les 15 pays d'Afrique de l'Ouest).

Les 3 services toupac-web, toupac-worker et toupac-ws utilisent la même image Docker avec un point d'entrée différent. Un seul build, trois rôles. Cela simplifie le CI/CD et garantit la cohérence du code entre les services.

## 6.2 Phase 2 — Kubernetes (V2, au-delà de 18 mois)

Quand le trafic le justifie (plus de 500 véhicules trackés simultanément, plusieurs centaines d'utilisateurs concurrents, ou exigence de haute disponibilité contractuelle), la migration vers Kubernetes s'effectue sans réécriture de code :

| Aspect | Docker Compose (Phase 1) | Kubernetes (Phase 2) |
| --- | --- | --- |
| Scaling | Vertical uniquement (plus de RAM/CPU) | Horizontal : réplicas automatiques par service |
| Haute disponibilité | Serveur unique — downtime lors des mises à jour | Rolling updates sans interruption, pods répliqués |
| Auto-healing | restart: always (Docker) | Liveness/readiness probes, restart automatique |
| Load balancing | Caddy (reverse proxy unique) | Ingress Controller (Traefik ou Nginx) + Service mesh |
| Secrets | Fichier .env.prod | Kubernetes Secrets chiffrés (ou Vault) |
| Monitoring | UptimeRobot + Sentry | Prometheus + Grafana + Loki (stack complète) |
| Coût | ~150-300K XOF/mois (1 serveur) | ~500K-1M XOF/mois (cluster 3+ nœuds) |
| Équipe nécessaire | 1 dev DevOps partiel | 1 dev DevOps dédié ou service managé |

La migration est progressive : chaque service Docker Compose correspond à un Deployment Kubernetes. Les Dockerfiles restent identiques. Les variables d'environnement deviennent des ConfigMaps/Secrets. Aucun changement de code applicatif.

## 6.3 Architecture Kubernetes cible

Voici l'architecture cible en environnement Kubernetes :

| Composant K8s | Service TOUPAC | Réplicas | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Deployment | toupac-web | 2-4 | Auto-scaling horizontal (HPA) sur CPU/mémoire |
| Deployment | toupac-worker | 1-3 | Scaling sur la taille de la queue Celery |
| Deployment | toupac-ws | 1-2 | WebSocket — sticky sessions requises |
| Deployment | toupac-beat | 1 (max) | Singleton — jamais plus d'un replica |
| StatefulSet | postgres | 1 (+ replica) | Volume persistant (PVC), backup WAL continu |
| StatefulSet | redis | 1 | Volume persistant pour AOF |
| Deployment | traccar | 1 | Volume persistant pour la configuration |
| Deployment | osrm | 1 | Volume pré-rempli avec les données OSM |
| Deployment | vroom | 1-2 | Stateless, scalable facilement |
| Ingress | Traefik ou Nginx | — | TLS termination, routing /api, /ws, /admin |
| CronJob | Backups, purges | — | pg_dump quotidien, purge positions > 90j |

## 6.4 Cloud souverain

Les données de tous les clients (y compris les entreprises ivoiriennes, maliennes et d'autres pays CEDEAO) sont hébergées exclusivement dans la sous régions (A définir), sur une infrastructure de cloud souverain. Les CGU de TOUPAC mentionnent explicitement le pays d'hébergement, et chaque tenant donne son consentement lors de l'inscription.

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Localisation physique | Data center (lieu à définir) -> A-O |
| SLA disponibilité | 99.9% (cible contractuelle) |
| Conformité | Réglementations UEMOA sur les données personnelles, RGPD-like pour la géolocalisation chauffeurs |
| Données sensibles | Positions GPS purgées après 90 jours, accès aux pièces d'identité passagers audité |
| Backups | Quotidiens (PostgreSQL + media), rétention 30 jours, chiffrés au repos |
| Providers évalués | Africa Cloud / Sonatel, Etix Everywhere ??? |
| Budget estimé | ???? |

# 7. Intégration et déploiement continus

Le pipeline CI/CD est automatisé via GitHub Actions. Chaque commit déclenche les étapes suivantes :

| Étape | Déclencheur | Actions |
| --- | --- | --- |
| Tests | Tout push / pull request | Exécution des tests unitaires et d'intégration (pytest), vérification du formatage (ruff), analyse de sécurité des dépendances (pip-audit) |
| Build | Push sur main (tests passés) | Construction de l'image Docker toupac/app, push vers le registre de conteneurs |
| Deploy staging | Push sur main (build OK) | Déploiement automatique sur l'environnement de staging, migrations DB automatiques |
| Deploy production | Approbation manuelle | Déploiement sur le serveur de production après validation humaine, zéro downtime |

Stratégie de branches : develop (intégration continue → staging automatique), main (production → déploiement après approbation manuelle via GitHub Environments).

# 8. Sécurité

| Mesure | Implémentation |
| --- | --- |
| TLS / HTTPS | Certificats Let's Encrypt gérés automatiquement par Caddy. Tout le trafic est chiffré |
| Firewall | Seuls les ports 80, 443, 22 (SSH) et 5055 (GPS) sont ouverts. PostgreSQL, Redis, OSRM ne sont jamais exposés |
| Authentification | JWT avec rotation automatique des tokens, denylist des tokens révoqués en cache Redis |
| Mots de passe | Hashage Argon2id (standard Django), politique de complexité imposée |
| SSH | Clés ED25519 uniquement, authentification par mot de passe désactivée, fail2ban |
| Rate limiting | Limitation par tenant (100 req/min, 5000 req/h) et par endpoint critique (login : 10/min) |
| RGPD géolocalisation | Purge automatique des positions GPS après 90 jours, consentement chauffeur requis |
| Audit trail | Chaque action sensible (modification, suppression, accès données personnelles) est journalisée |
| Dépendances | Scan automatique des vulnérabilités dans le CI (pip-audit, Dependabot) |
| Backups chiffrés | Sauvegardes PostgreSQL chiffrées (GPG) avant stockage externe |

# 9. Monitoring et observabilité

| Couche | Outil | Coût |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité (uptime) | UptimeRobot (plan gratuit, 5 monitors, check HTTP toutes les 5 min) | 0 |
| Erreurs applicatives | Sentry (plan gratuit dev, stack traces Python avec contexte) | 0 |
| Logs | Docker JSON logs (V1) → Loki + Grafana (V1.5) | 0 → self-hosted |
| Métriques système | node_exporter + Prometheus (CPU, RAM, disque, réseau) | 0 — self-hosted |
| Métriques applicatives | django-prometheus (/metrics endpoint) | 0 |
| Alertes | SMS/email quand : CPU > 80%, RAM > 90%, 5xx > 10/min, queue Celery > 100 jobs | Inclus UptimeRobot |

# 10. Planning de réalisation

## 10.1 Roadmap par sprint (2 semaines chacun)

| Sprint | Semaines | Livrable principal | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 — Fondations | 1-2 | Projet Django, CI, IAM, flotte, géographie, admin multi-tenant | Admin fonctionnel |
| S1 — Voyage core | 3-4 | Routes, horaires, voyages, réservations, QR billets, 19 endpoints portés | Collection Postman 20/20 |
| S2 — Offline sync | 5-6 | Sync offline batch, idempotence, auto-anomalies, test multi-tenant 8/8 | App RN reconnectée au nouveau backend |
| S3 — Colis | 7-8 | Commandes, colis, dispatch VROOM, routing OSRM, tracking links | Dispatch optimisé opérationnel |
| S4 — Paiement | 9-10 | Tarifs, factures, paiement mobile money (CinetPay sandbox → prod) | Paiement Wave/OM fonctionnel |
| S5 — Tracking | 11-12 | Traccar, positions GPS, géofences, notifications SMS/WhatsApp/Push | Véhicules visibles en temps réel |
| S6 — Hardening | 13-14 | Reporting KPI, exports PDF/Excel, tests de charge, audit sécurité, OSRM 15 pays | Performance < 2s validée |
| S7 — Go-live | 15-16 | Serveur prod, CI/CD complet, backups, monitoring, formation, dry-run | GO-LIVE V1 mi-décembre 2026 |

Durée totale : 16 semaines (~4 mois). Ce délai est accéléré grâce au domain knowledge accumulé sur les 2 sprints préliminaires (contrat API documenté, protocole offline validé, schéma DB conçu, collection de tests prête).

## 10.2 Dépendances externes critiques

| Dépendance | Quand | Impact si retardé |
| --- | --- | --- |
| Contrat agrégateur mobile money (Intouch, CinetPay / PayDunya) | À initier immédiatement, signé avant Sprint 4 | Bloque le module paiement — le développement sandbox peut continuer mais pas le go-live |
| Choix provider cloud souverain SN | Sélection Sprint 0-1, serveur commandé Sprint 5 | Bloque le déploiement production Sprint 7 |
| App contrôleur React Native (équipier séparé) | Continue en parallèle, reconnexion au nouveau backend fin Sprint 2 | Pas de blocage — l'API est identique au contrat existant |

## 10.3 Hors scope V1 (backlog V1.5 / V2)

| Feature | Raison du report | Estimation |
| --- | --- | --- |
| Console web React custom (carte temps réel, dispatching visuel) | Django Admin + unfold suffit pour le V1 | V1.5 : 6-8 semaines |
| App Client complète (réservation + colis + paiement) | V1 se concentre sur l'opérationnel (contrôleur, dispatcher) | V1.5 : 8-12 semaines |
| App Chauffeur native | PWA + Traccar en V1 | V1.5 : 4-6 semaines |
| Migration vers Kubernetes | Docker Compose suffit pour les 12-18 premiers mois | Quand > 500 véhicules simultanés |
| IA / optimisation prédictive | Pas de données historiques au lancement | V2+ |
| Intégrations ERP (Odoo, SAP) | Aucun client V1 ne l'exige | V2 à la demande |